附　件

2020年焦作市重点建设项目名单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限 （年月至年月） | 总投资 （万元） | 年度投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总数（147个） |  |  |  | 12237140 | 4475205 |  |
| 一、工业项目（78个） |  |  |  | 6040000 | 2205830 |  |
| 竣工项目（18个） |  |  |  | 1059642 | 440530 |  |
| 1 | 河南佰利联新材料有限公司年产20万吨氯化法钛白粉项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼、年产20万吨氯化法钛白粉生产线及其他配套设施等 | 2018.3—2020.6 | 180000 | 40000 | 中站区 人民政府 |
| 2 | 多氟多化工股份有限公司年产30万套新能源汽车电机电控项目 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼、年产30万套新能源汽车电机电控生产线及其他配套设施等 | 2018.3—2020.12 | 147000 | 77000 | 中站区 人民政府 |
| 3 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司年产180万只国Ⅵ发动机钢质活塞项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设智能化活塞生产线、活塞生产厂房、35千伏降压站、综合站房及其他配套设施等 | 2018.3—2020.12 | 143257 | 43257 | 孟州市 人民政府 |
| 4 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司新增饮料、乳制品生产线项目 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设生产车间、能源动力车间、原辅料库、成品储蓄库、检验与办公场地、新增12条生产线等 | 2018.7—2020.12 | 135000 | 55000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 5 | 河南和光光电有限公司沁阳市集聚区晶体半导体光电产业基地一期项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设波峰焊车间、装配老化车间、半导体封装车间、晶体车间及配套设施等 | 2018.3—2020.10 | 90000 | 30000 | 沁阳市 人民政府 |
| 6 | 焦作集越纳米材料技术有限公司年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料项目 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设年产8000吨碳纳米管导电浆料、2000吨碳纳米管石墨烯复合导电浆料生产线及配套设施等 | 2019.2—2020.6 | 50000 | 20000 | 中站区 人民政府 |
| 7 | 焦作市和兴化学有限公司年产3万吨高性能导电炭黑及尾气综合利用项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设年产3万吨高导炭黑、4万吨双氧水等生产线及配套设施等 | 2018.2—2020.12 | 41512 | 18000 | 中站区 人民政府 |
| 8 | 焦作千业新材料有限公司焦作市东部商砼产业园（一期） | 总建筑面积10.2万平方米，主要建设3条80万立方米预拌商品混凝土生产线、1条2500tph精品砂石骨料生产线 | 2019.3—2020.6 | 33273 | 13273 | 马村区 人民政府 |
| 9 | 焦作佰利联合颜料有限公司年产100万吨高盐废水深度处理项目 | 总建筑面积约2.5万平方米，主要建设年产100万吨高盐废水深度处理项目生产线及配套设施等 | 2019.8—2020.12 | 31600 | 25000 | 中站区 人民政府 |
| 10 | 河南海利未来科技有限公司温县分公司年产10000吨高铁动车新技术维护产品及5000吨生物科技健康产品项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设车间、综合楼及其他设施等 | 2018.7—2020.12 | 30000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 11 | 河南盖森材料科技有限公司工业副产石膏高值化利用项目 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要建设原料静置库、预处理车间、煅烧车间、冷却改性车间、延伸产品车间、成品库等 | 2019.4—2020.7 | 30000 | 10000 | 马村区 人民政府 |
| 12 | 河南拓思环保科技有限公司年处理15000吨废催化剂综合回收利用项目 | 总建筑面积0.4万平方米，主要建设生产厂房、仓库及办公楼及配套设施等 | 2020.4—2020.12 | 30000 | 30000 | 孟州市 人民政府 |
| 13 | 焦作市金峰光学科技有限公司光学透镜及自动化设备制造项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产厂房、办公楼、餐厅及相关配套设施等 | 2020.1—2020.12 | 21000 | 21000 | 马村区 人民政府 |
| 14 | 河南哈联科包装机械有限公司年产500台（套）全自动包装设备项目 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设车间、综合楼及其他配套设施等 | 2019.1—2020.12 | 20000 | 12000 | 温 县 人民政府 |
| 15 | 河南华红复合材料有限公司年50000吨不干胶纸建设项目 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设生产厂房及公用设施、辅助设施等 | 2019.4—2020.12 | 20000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 16 | 河南维科智能矿机有限公司年产50套智能建筑材料优化系统（VU）建设项目 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设生产车间、研发中心及配套设施等 | 2019.4—2020.12 | 20000 | 10000 | 修武县 人民政府 |
| 17 | 焦作熠星智能电子科技有限公司年产2.5亿颗方形锂离子电池项目 | 总建筑面积1.8万平方米，租赁标准化厂房，建设年产2.5亿颗方形锂离子电池项目生产线 | 2019.4—2020.12 | 20000 | 11000 | 修武县 人民政府 |
| 18 | 河南赛诺优农科技有限公司智慧农业及智慧农业设备制造一期项目 | 总建设面积1.9万平方米，主要建设研发中心、制造车间、全玻璃钢架智慧高端农业大棚、预冷车间冷藏库等 | 2018.6—2020.6 | 17000 | 5000 | 沁阳市 人民政府 |
| 续建项目（21个） |  |  |  | 1756500 | 613000 |  |
| 19 | 世邦工业科技集团修武产业园有限公司年产5000台（套）高端智能矿机设备产业园项目 | 总建筑面积26万平方米，主要建设研发中心、产品智能展示中心、产品实验及检测中心、联合生产厂房等 | 2019.10—2022.12 | 200000 | 50000 | 修武县 人民政府 |
| 20 | 多氟多（焦作）新能源科技有限公司年产6Gwh能量型动力锂离子电池组项目 | 总建筑面积73.8万平方米，主要建设厂房、仓库、数字化平台、年产6Gwh能量型动力锂离子电池组自动化生产线及其他配套设施等 | 2019.1—2022.12 | 168000 | 51000 | 中站区 人民政府 |
| 21 | 河南御捷时代汽车有限公司年产15万辆纯电动车、10万套锂电池包项目 | 总建筑面积22.4万平米，主要建设车间厂房、办公楼及年产15万辆纯电动车、10万套锂电池包生产线等 | 2019.7—2021.12 | 150000 | 45000 | 孟州市 人民政府 |
| 22 | 武陟鼎兴园区建设发展有限公司华夏幸福装备制造高新技术产业园一期及智能硬件产业港项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼、综合楼及其他配套设施等 | 2019.3—2022.12 | 150000 | 50000 | 武陟县 人民政府 |
| 23 | 焦作隆丰皮草企业有限公司年加工100万张高档牛皮革项目 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、年加工100万张牛皮革清洁技术生产线及其他配套设施等 | 2017.9—2021.5 | 120000 | 36000 | 孟州市 人民政府 |
| 24 | 天鹅铝业有限公司年产10万吨新型节能隔热断桥铝型材项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及附属设施等 | 2018.5—2021.12 | 100000 | 30000 | 沁阳市 人民政府 |
| 25 | 河南省百维智能装备有限公司百维高端智能装备产业园项目 | 总建筑面积16万平方米，主要建设厂房、仓库、研发中心、年产1000台激光焊接切割机器人和1000台专业切管机生产线及其他配套设施等 | 2019.1—2022.12 | 100000 | 35000 | 武陟县 人民政府 |
| 26 | 焦作市恒森包装材料有限公司年产30亿套高端包装材料项目 | 总建设面积约8.9万平方米，主要建设办公楼、车间、仓库及其他配套设施等 | 2019.4—2021.12 | 100000 | 40000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 27 | 河南中安征信建筑科技有限公司年产30万立方米装配式建筑项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设年产30万立方米建筑产业化PC预制构件生产线及配套设施等 | 2019.4—2021.12 | 80000 | 38000 | 中站区 人民政府 |
| 28 | 河南城盾智能科技股份有限公司年产150台（套）城市地下管廊智能盾构机及2000套矿机设备项目 | 总建筑面积22.5万平方米，主要建设研发中心、检测实验中心、生产管理中心、生产车间及其他配套设施等 | 2019.3—2021.12 | 73000 | 30000 | 修武县 人民政府 |
| 29 | 河南蛮蛮云计算技术有限公司沁阳市云计算数据中心项目（二期） | 总建筑面积15.79万平方米，主要建设数据机房、研发中心、动力中心、培训中心、配套工程等 | 2019.3—2021.12 | 60000 | 20000 | 沁阳市 人民政府 |
| 30 | 河南国安电子材料有限公司年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设丙类车间、防爆仓库、研发中心、综合楼、净化车间等 | 2019.6—2021.9 | 59500 | 40000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 31 | 沁阳市宏达钢铁有限公司绿色化工厂建设项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设电弧炉及精炼炉环保除尘系统、超低排放及厂房升级改造工程、废钢存储仓库、研发中心和综合办公楼等 | 2019.7—2021.12 | 55000 | 20000 | 沁阳市 人民政府 |
| 32 | 宏源精工车轮（焦作）有限公司年产180万件非道路车轮、配件项目 | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设厂房、科研楼、生活及其他配套设施等 | 2019.4—2021.6 | 51000 | 21000 | 博爱县 人民政府 |
| 33 | 广济药业（孟州）有限公司年产1000吨维生素B12项目 | 总建筑面积6.5万平米，主要建设糖化车间、发酵车间、提取车间、成品车间、污水处理车间、成品仓库及相关配套设施等 | 2019.5—2021.12 | 51000 | 16000 | 孟州市 人民政府 |
| 34 | 北京同仁堂（河南）中药配方颗粒有限公司年处理1.3万吨中药材及年产5000吨中药配方颗粒项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设车间、仓库、综合楼及其他设施等 | 2018.8—2021.8 | 50000 | 15000 | 温 县 人民政府 |
| 35 | 河南省弘茂新材料有限公司年产8万吨岩棉制品项目 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设生产车间、成品库、原料仓库、办公宿舍及其他配套设施等 | 2019.3—2021.4 | 50000 | 20000 | 修武县 人民政府 |
| 36 | 焦作锦隆彩铝有限公司年产7万吨彩铝、板带箔精深加工项目 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施等 | 2019.3—2021.6 | 45000 | 20000 | 修武县 人民政府 |
| 37 | 沁阳市新城建设开发有限公司光电通信产业园一期项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施等 | 2019.5—2021.9 | 40000 | 15000 | 沁阳市 人民政府 |
| 38 | 河南伯淼智能装备有限公司年产30套智能工业机器人项目 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼、年产30套智能工业机器人生产线及其他配套设施等 | 2019.3—2022.10 | 31000 | 11000 | 武陟县 人民政府 |
| 39 | 焦作翡诺智能装备有限公司建设年产200套高端无菌制剂智能制造医药设备项目 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设车间、研发中心和办公楼、职工宿舍及其他配套设施 | 2019.1—2021.8 | 23000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 新开工项目（39个） |  |  |  | 3223858 | 1152300 |  |
| 40 | 中铝中州铝业有限公司煤气站改造项目 | 占地面积57亩，主要建设气流床煤气发生炉和空分制氧、循环水和供配电系统等配套设施 | 2020.6—2022.12 | 80000 | 20000 | 修武县 人民政府 |
| 41 | 焦作西部产业集聚区智能装配制造产业园项目 | 总建筑面积99万平方米，主要建设厂房、科研大厦、智能管理平台及其他配套设施等 | 2020.6—2023.12 | 249021 | 75000 | 中站区 人民政府 |
| 42 | 河南金水飞地产业园开发有限公司高新技术产业园项目 | 总建筑面积52万平方米，主要建设车间、仓库、实验室、生产服务性设施及其他配套设施等 | 2020.1—2021.12 | 180000 | 60000 | 温 县 人民政府 |
| 43 | 河南大咖食品有限公司大咖食品产业园项目 | 总建筑面积15.6万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼、高台库、分拨中心、冷库、综合楼及其他配套设施等 | 2020.1—2021.12 | 164000 | 50000 | 温 县 人民政府 |
| 44 | 焦作市西部产业集聚区科技企业孵化园项目 | 项目总建筑面积35.6万平方米，主要建设标准化厂房及其他配套设施等 | 2020.5—2022.12 | 150435 | 37700 | 中站区 人民政府 |
| 45 | 河南金水飞地产业园开发有限公司高端装备制造产业园项目 | 总建筑面积44万平方米，主要建设车间、仓库、综合办公楼、研发中心及其他配套设施等 | 2020.1—2021.12 | 150000 | 50000 | 温 县 人民政府 |
| 46 | 河南中炭新材料科技有限公司年产5万吨超高功率石墨电极项目 | 总建筑面积27万平方米，主要建设石墨化厂房、环保型高压浸渍及隧道窑、环式焙烧炉、压型机加工、15万吨煅烧炉、公辅系统等 | 2020.2—2023.12 | 150000 | 46000 | 博爱县 人民政府 |
| 47 | 河南永续再生资源有限公司年处理60万吨废旧电池资源综合利用项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设铅合金熔炼设备、铅膏冶炼设备、废旧铅蓄电池拆解生产线、电解设备及制氧站、制酸及脱硫系统等 | 2020.3—2021.12 | 130000 | 40000 | 沁阳市 人民政府 |
| 48 | 河南嘉洁能智慧供暖有限公司嘉洁能物联网碳纤维智慧供热项目 | 主要建设互联网云平台控制中心、5G通讯物联网中心、物联网碳纤维发热管理中心及配套设施等 | 2020.1—2024.12 | 120000 | 40000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 49 | 河南秋月实业有限公司年产30万吨特种纸及高档瓦楞纸“退城入园”项目 | 总建筑面积5万平方米，分两期建设：一期主要建设生产车间、仓库及配套工程等，二期主要建设全自动、高速瓦楞纸设备生产线等 | 2020.5—2022.5 | 110000 | 35000 | 沁阳市 人民政府 |
| 50 | 焦作市浩瑞建材有限公司焦作腾飞市政装配式建筑园区项目 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设生产区、办公楼、实验楼及其他配套设施等 | 2020.3—2021.12 | 108150 | 70000 | 马村区 人民政府 |
| 51 | 河南沐晖智能科技有限公司年产30万平方米绿色装配式建筑配套装备项目 | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设车间、综合楼、宿舍楼及其他配套设施等 | 2020.1—2021.12 | 108000 | 40000 | 温 县 人民政府 |
| 52 | 中铝中州铝业有限公司工业综合利用基地项目 | 总建筑面积28万平方米，主要建设年产10万吨煅烧α氧化铝、30万吨高纯石灰铝酸钙、熟料窑脱硝改造、高端微粉阻燃填料、生态烧结透水砖生产线等 | 2020.6—2022.12 | 104600 | 30000 | 修武县 人民政府 |
| 53 | 孟州市海容有限公司孟州市南庄镇桑坡村乡村振兴暨毛皮产业综合提升与园区建设项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设毛皮园区、垃圾填埋场、农村人居环境改善及乡风文化建设、污水处理厂改造、园区外环路等 | 2020.3—2022.12 | 103107 | 31000 | 孟州市 人民政府 |
| 54 | 河南路泰光学科技有限公司光学材料科技产业园项目 | 总建筑面积21万平方米，主要建设生产车间、办公楼、仓库、研发中心和年产3000万平方米微棱镜型光学膜、2000万平方米扩散膜（增亮膜）、1000万平方米玻璃微珠型反光材料生产线及配套设施等 | 2020.3—2022.12 | 103000 | 35000 | 武陟县 人民政府 |
| 55 | 河南银港泛家居产业园有限公司银港智能定制家居产业园二期建设项目 | 总建筑面积22.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼、会展中心、物流中心及附属设施等 | 2020.3—2022.12 | 102000 | 30000 | 温 县 人民政府 |
| 56 | 焦作市华岩新材料科技有限公司年产20万吨高效膨胀胶凝剂项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设厂房、仓库、办公房及附属设施等 | 2020.6—2021.12 | 102000 | 30600 | 博爱县 人民政府 |
| 57 | 焦作市高端环保设备产业园项目 | 总建筑面积5.2万平方米，分两期建设：一期主要建设年产15台（500t/d）垃圾焚烧炉炉排生产线，二期主要建设年产200台套污水及污泥处理环保设备生产线等 | 2020.1—2022.12 | 100000 | 28000 | 山阳区 人民政府 |
| 58 | 河南龙佰智能装备制造有限公司年产6万吨智能化矿山装备和化工装备项目 | 总建筑面积约26万平方米，主要建设厂房、仓库、研发中心、智能装备制造技术研究院、办公楼等 | 2020.3—2023.12 | 100000 | 30000 | 博爱县 人民政府 |
| 59 | 河南奋安铝业有限公司年产18万吨新型高端铝型材二期项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设年产8万吨新型高端铝型材生产线及配套设施等 | 2020.3—2021.6 | 100000 | 60000 | 中站区 人民政府 |
| 60 | 焦作市弘瑞橡胶有限责任公司年处理20万吨废旧轮胎无害化再生利用项目 | 总建筑面积约17.4万平方米，主要建设办公楼、生产车间及配套设施等 | 2020.3—2021.12 | 66000 | 20000 | 温 县 人民政府 |
| 61 | 焦作市中州碳素有限责任公司年产5万吨超高功率石墨电极技改项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设年产5万吨超高功率石墨电极技改生产线及配套设施等 | 2020.5—2021.12 | 63000 | 32000 | 中站区 人民政府 |
| 62 | 华美彩印（武陟县）有限责任公司年产6000万只包装盒项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设原料车间、成品车间、生产车间、研发中心、仓库、变配电室、生活及办公配套设施等 | 2020.6—2023.6 | 60000 | 20000 | 武陟县 人民政府 |
| 63 | 河南南泓汽车贸易有限公司配件物流园项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设库房、办公楼、宿舍、餐厅及其他配套设施等 | 2020.1—2022.6 | 50000 | 15000 | 武陟县 人民政府 |
| 64 | 焦作新景新材料有限公司年产20000吨精细化工产品项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设乙炔制备生产线、年产17000吨乙烯基醚类和年产2000吨医药有机中间体生产线等 | 2020.5—2021.12 | 50000 | 25000 | 中站区 人民政府 |
| 65 | 河南河财管道有限公司年产3万吨“海绵城市”雨水收集系统项目 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设车间、仓库、综合楼、研发中心、检测中心及其他配套设施等 | 2020.1—2021.12 | 50000 | 30000 | 温 县 人民政府 |
| 66 | 河南优盛家具有限公司年产50万套家具项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设展厅、宿舍楼、研发楼、成品库、厂房及其他配套设施等 | 2020.1—2022.12 | 44000 | 15000 | 温 县 人民政府 |
| 67 | 河南省孟州市奥森人造板有限公司年产22万立方米全自动化农作物秸秆环保阻燃纤维板生产线技术改造建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、备料车间、成品库、料场以及附属设施等，并对原有老旧设备进行改造 | 2020.4—2022.12 | 41500 | 20000 | 孟州市 人民政府 |
| 68 | 河南黎明恩昆化学科技有限公司年产3000吨2-戊基蒽醌项目 | 总建筑物面积2.6万平方米，主要建设年产3000吨2-戊基蒽醌、配套聚合氯化铝、水泥添加剂生产线等 | 2020.5—2021.12 | 37770 | 17000 | 中站区 人民政府 |
| 69 | 孟州市金玉米有限责任公司迁建项目 | 总建筑面积约 4.2万平方米，主要建设辅助车间、锅炉、污水处理系统、上料及仓储车间、浸泡车间，迁建玉米、精制麦芽糊精、高麦芽糖浆、核黄素发酵剂生产线等 | 2020.6—2022.12 | 36000 | 16000 | 孟州市 人民政府 |
| 70 | 华味坊食品（焦作）有限公司年产50000吨方便米面制品、25000吨调味包项目 | 总建筑面积18000平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施等 | 2020.6—2022.6 | 35000 | 11000 | 武陟县 人民政府 |
| 71 | 河南云居家居有限公司年产10000套家居板材项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设生产车间、办公楼、展示中心等 | 2020.1—2021.6 | 30000 | 20000 | 修武县 人民政府 |
| 72 | 河南锦海味食品有限公司年产10万吨调味品生产线建设项目 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼、宿舍楼及其他配套设施等 | 2020.4—2022.12 | 23000 | 7000 | 温 县 人民政府 |
| 73 | 河南福沃重工有限公司年产2000台套工程机械设备项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设生产车间、仓库及其他配套设施等 | 2020.1—2021.6 | 22000 | 15000 | 温 县 人民政府 |
| 74 | 风神轮胎股份有限公司全球轮胎研发中心建设项目 | 总建筑面积约1.8万平米，主要建设物性、化性、胶料实验室和滚阻、动特性、UF试验室振动噪音测试试验中心等 | 2020.1—2021.10 | 21275 | 11000 | 中站区 人民政府 |
| 75 | 焦作市邦德利农贸有限公司年产500套机械设备项目 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设办公楼、研发中心、宿舍楼及其他配套设施等 | 2020.3—2022.3 | 20000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 76 | 河南超冷制冷设备有限公司年产12000（套）台制冷设备及5000套高档餐饮厨具等不锈钢制品项目 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设车间、仓库、研发中心、办公楼、宿舍楼及其他配套设施等 | 2020.4—2022.4 | 20000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 77 | 河南宏靖包装科技有限公司年产15000吨软包生产线项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设生产车间、原料及成品仓库、员工宿舍、食堂、文化活动中心、办公楼等配套设施 | 2020.1—2021.12 | 20000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 78 | 焦作市鑫诚特种材料有限公司年产12万吨特种耐火材料项目 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设年产12万吨特种耐火材料生产线及配套设施等 | 2020.2—2021.6 | 20000 | 10000 | 中站区 人民政府 |
| 二、现代服务业项目（23个） |  |  |  | 2351369 | 978500 |  |
| 竣工项目（4个） |  |  |  | 130000 | 78000 |  |
| 79 | 焦作市西部工业原料城有限公司西部工业原料城二期项目 | 总建筑面积9万平方米，主要建设专业市场及配套服务设施等 | 2019.3—2020.12 | 50000 | 30000 | 中站区 人民政府 |
| 80 | 焦作鸿运置业有限公司鸿运电商智慧物流园项目 | 总建筑面积7.3万平方米， 主要建设智能物流服务中心、仓储运输调度中心、电商物流数据中心、现代物流配套服务区、跨境省际仓储配送区等 | 2019.6—2020.12 | 50000 | 30000 | 马村区 人民政府 |
| 81 | 焦作市昊骏产业园运营有限公司焦作市骏通物流基础设施项目 | 总建筑面积4.3平方米，主要建设标椎化厂房、综合办公楼、职工餐饮住宿服务中心等 | 2019.3—2020.12 | 20000 | 10000 | 马村区 人民政府 |
| 82 | 焦作慈铭门诊部有限公司焦作慈铭体检中心项目 | 总建筑面积0.36万平方米，主要建设内外科、眼科、妇科等急诊室和慢性病调养、运动医疗、康养等大健康产业生态圈 | 2019.10—2020.6 | 10000 | 8000 | 山阳区 人民政府 |
| 续建项目（13个） |  |  |  | 1797369 | 756500 |  |
| 83 | 京能天阶云台山投资有限公司河南焦作云台山休闲度假服务区建设项目 | 总建筑面积约199万平方米，主要打造康养、娱乐、商业、休闲四个版块，建设内容包括四大健康产业园、高端养老社区、未来城主题乐园、民宿商业街、天幕广场、特色民宿等 | 2017.9—2021.12 | 500000 | 300000 | 修武县 人民政府 |
| 84 | 河南美威置业有限公司“红星美凯龙商业综合体”建设项目 | 总建筑面积38.1万平方米，主要建设商务办公楼、建材家居市场、红星美凯龙主题场馆等 | 2019.8—2021.9 | 305000 | 110000 | 温 县 人民政府 |
| 85 | 河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设汽车综合性能试验道、服务区、办公楼及配套试验设施 | 2019.1—2022.12 | 197000 | 70000 | 武陟县 人民政府 |
| 86 | 焦作厚疆农产品批发市场有限公司万邦厚疆（焦作）农产品批发市场（一期）项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设综合楼、服务中心、5万吨低温冷库、5万吨常温冷库和蔬菜、果品交易区及配套设施等 | 2019.9—2021.6 | 135000 | 50000 | 马村区 人民政府 |
| 87 | 焦作市新湖置业有限公司焦作市凯旋汇商业广场项目 | 总建筑面积15.5万平方米，主要建设综合办公楼和用于高端商务、银行、保险、证券等金融机构集聚的金融中心 | 2019.5—2021.12 | 120000 | 40000 | 山阳区 人民政府 |
| 88 | 河南日报报业集团有限公司修武文旅综合体项目 | 总建筑面积12.6万平方米，主要建设文旅综合服务中心、康养社区、文旅商业及配套设施等 | 2019.5—2021.12 | 105000 | 50000 | 修武县 人民政府 |
| 89 | 沁阳市怡心养老服务有限公司怡心苑养老度假中心建设项目 | 总建筑面积35万平方米，主要建设老年人护理中心、图书馆、老年公寓、老年活动中心、理疗保健室、阅览室及配套设施等 | 2019.3—2021.12 | 100000 | 30000 | 沁阳市 人民政府 |
| 90 | 修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司荣盛康旅云台古镇（一期）项目 | 总建筑面积约26万平方米，主要建设韩愈故里景观商业街、名人客栈区、特色主题餐饮街、民宿客栈区等 | 2019.3—2022.12 | 100000 | 30000 | 修武县 人民政府 |
| 91 | 柏友荟康养综合体项目 | 总建筑面积6.2万平方米，分三期建设，一期租赁原市人行办公楼，改建成集公共活动社区、康复治疗区、自理区等于一体的养老服务机构；二期租赁原科委办公楼，改建成集门诊急救、检查、检验、住院于一体的综合性医院；三期利用黄龙山健康智慧特色小城镇，建设养生基地 | 2019.2—2022.12 | 100000 | 30000 | 山阳区 人民政府 |
| 92 | 孟州豫旅文化旅游开发有限公司快活林文旅项目（不含房地产） | 总建筑面积12万平方米，主要建设商业步行街、文创集市、连山书院、手工工坊、民宿、民俗体验馆及生活配套设施等 | 2019.7—2021.12 | 60000 | 20000 | 孟州市 人民政府 |
| 93 | 焦作金德利房地产开发公司新都汇城市综合体项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设集商品零售、餐饮娱乐、儿童活动、教育培训、运动健身、电影院线等业态于一体的大型城市综合体 | 2018.11—2021.6 | 40000 | 15000 | 解放区 人民政府 |
| 94 | 河南常新置业有限公司常新银河商务中心项目 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设商务办公、餐饮购物等业态的商务楼 | 2019.6—2021.12 | 25000 | 8000 | 解放区 人民政府 |
| 95 | 河南贯辰福田生态农业有限公司温县一二三产融合现代农业示范区项目 | 主要建设太极养生区、生态种植区、现代设施农业采摘区、河岸养生餐厅、太极表演场、沙滩排球场、民宿、商业街、原生态古法制油坊等 | 2019.6—2021.6 | 10369 | 3500 | 温 县 人民政府 |
| 新开工项目（6个） |  |  |  | 424000 | 144000 |  |
| 96 | 焦作世合实业有限公司马村区万达广场项目（不含房地产） | 总建筑面积约20万平方米，主要建设万达广场、商业金街、写字楼及相关配套设施等，打造集购物、休闲、娱乐、商务于一体的一站式城市综合体 | 2020.3—2022.12 | 210000 | 40000 | 马村区 人民政府 |
| 97 | 武钢物流公司焦作分公司中国宝武焦作现代综合物流园二期项目 | 总建筑面积25万平方米，主要建设保税物流区、电商仓库、快递分拣区等 | 2020.6—2021.12 | 82000 | 30000 | 中站区 人民政府 |
| 98 | 河南省知行太极文化旅游有限公司太极剧场项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设主表演区、辅表演区、舞美实景、观众休息区、停车场、外围绿化、景观照明等相关配套和服务采购设施 | 2020.1—2021.3 | 69000 | 50000 | 温 县 人民政府 |
| 99 | 温县海旺弘亚置业有限公司汤泉一品建设项目 | 总建筑面积9.3万平方米，主要建设产品交易大厅、太极文化推广中心、商务办公楼等 | 2020.4—2022.12 | 36000 | 12000 | 温 县 人民政府 |
| 100 | 河南西雅置业有限公司怀府新天地商业综合体项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设商贸中心、商务中心、大型商场、特色商业街等 | 2020.3—2021.12 | 15000 | 5000 | 沁阳市 人民政府 |
| 101 | 焦作市益禾医院有限公司益禾医养结合项目 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设医疗养老一体病房楼、康复锻炼中心、休闲娱乐场所、老年人保健康复中心、办公楼等 | 2020.1—2021.3 | 12000 | 7000 | 解放区 人民政府 |
| 三、双创平台项目（12个） |  |  |  | 845000 | 334000 |  |
| 续建项目（1个） |  |  |  | 100000 | 40000 |  |
| 102 | 河南理工大学科技园有限责任公司中原工业设计城项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设综合办公楼、研发中心、科研试验楼及配套设施 | 2019.4—2021.12 | 100000 | 40000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 新开工项目（11个） |  |  |  | 745000 | 294000 |  |
| 103 | 豫科创新（沁阳）科创园有限公司科创园项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设综合楼、科研小试区、中试放大区、成果转化与孵化加速区、国际实验室、生活配套区等 | 2020.1—2022.12 | 100000 | 30000 | 沁阳市 人民政府 |
| 104 | 焦作腾云电子商务有限公司数字经济产业园二期项目 | 总建筑面积12万平米，主要建设大数据云计算中心、检验检测中心、电子商务结算中心等 | 2020.8—2023.12 | 100000 | 15000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 105 | 北京盛世光明股份有限公司焦作市地理信息示范产业园项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设研发与生产中心、地理信息获取中心、地理信息公共服务中心、云计算地理信息平台、物联网地理信息服务中心等 | 2020.1—2021.3 | 85000 | 50000 | 解放区 人民政府 |
| 106 | 焦作智慧城市产业园项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设智慧城市管理中心、互联网双创平台与孵化中心、科技研发与生产中心及综合服务配套设施等 | 2020.3—2021.12 | 80000 | 30000 | 解放区 人民政府 |
| 107 | 焦作山阳投资有限公司焦作市创新创业产业园项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设厂房、孵化器、办公楼、研发中心、公共服务平台及相关配套设施等 | 2020.5—2022.12 | 80000 | 25000 | 山阳区 人民政府 |
| 108 | 国家级科技企业孵化器升级改造项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设厂房、科技成果推广中心、中小企业科技孵化中心等 | 2020.8—2023.12 | 70000 | 15000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 109 | 北京天强盛大科技集团有限公司解放区融媒体文化科技产业园项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设融媒体中心、路演大厅、访谈直播大厅、网红打卡处、展览展示馆等 | 2020.1—2021.3 | 60000 | 30000 | 解放区 人民政府 |
| 110 | 焦作综合服务业产业园项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设企业服务中心、总部经济办公楼、建筑业综合服务楼及相关配套设施等 | 2020.3—2021.12 | 60000 | 20000 | 解放区 人民政府 |
| 111 | 焦作君跃产业园服务有限公司焦作人力资源双创项目 | 总建筑面积1.27万平方米，主要建设人力资源服务市场、人力资源创新孵化中心、人力资源企业聚集中心、中高级人才交流中心等 | 2020.1—2021.3 | 50000 | 30000 | 解放区 人民政府 |
| 112 | 河南金源创业孵化器股份有限公司金亿汇创新创业产业园项目 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设创新孵化中心、金融服务中心、建筑服务中心、网络经济中心等 | 2020.2—2021.3 | 50000 | 40000 | 山阳区 人民政府 |
| 113 | 北京国脉时空大数据科技有限公司时空大数据应用服务中心项目 | 主要建设时空大数据应用中心、遥感应用科研成果转化与产品研发基地、时空大数据应用产业孵化+双创基地等核心业务板块及其他配套设施 | 2020.3—2021.3 | 10000 | 9000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 四、交通项目（7个） |  |  |  | 552120 | 192283 |  |
| 竣工项目（3个） |  |  |  | 116557 | 56283 |  |
| 114 | 博爱县交通运输局博爱县“四好农村路”建设工程 | 全长791公里，其中，县道157公里，乡道146公里，村道488公里，主要建设内容包括公路及安防、美化等工程 | 2018.6—2020.12 | 58750 | 25476 | 博爱县 人民政府 |
| 115 | 孟州市交通运输局乡村振兴战略“四好农村路”建设工程 | 全长170公里，主要建设内容包括农村路次差路、危桥改造，慢行道、绿化等工程 | 2018.8—2020.11 | 42407 | 22407 | 孟州市 人民政府 |
| 116 | 孟州市交通运输局S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（孟州段） | 全长10.02公里，主要建设内容包括路基及路面工程、15道涵洞、5*20米新蟒河大桥1座 | 2019.3—2020.12 | 15400 | 8400 | 孟州市 人民政府 |
| 续建项目（4个） |  |  |  | 435563 | 136000 |  |
| 117 | 河南中交鹏程路桥开发有限公司黄河公路大桥及连接线项目 | 全长约18.2公里，其中孟州境内约11.5公里，主要建设黄河特大桥、涵洞、服务区、监控中心等 | 2018.7—2021.12 | 236214 | 70000 | 孟州市 人民政府 |
| 118 | 武陟县住房城乡建设局武陟县城区道路及配套设施综合提升项目 | 主要建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、污水、燃气、热力、电力、通讯、照明、交通、绿化等工程 | 2019.3—2021.12 | 89956 | 30000 | 武陟县 人民政府 |
| 119 | 沁阳市公路局S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁阳段） | 全长31.6公里，主要建设内容包括路基、路面、桥涵等工程 | 2019.3—2021.12 | 56811 | 20000 | 沁阳市 人民政府 |
| 120 | 武陟县交通运输局武陟县县乡公路综合提升工程 | 主要建设内容包括道路（桥梁）、安保设施、绿化美化等工程 | 2019.3—2022.12 | 52582 | 16000 | 武陟县 人民政府 |
| 五、能源项目（7个） |  |  |  | 379065 | 203742 |  |
| 竣工项目（3个） |  |  |  | 132778 | 80878 |  |
| 121 | 中节能焦作风力发电有限公司中节能温县100兆瓦风电场项目 | 总装机容量100兆瓦，主要建设40台（套）2.5兆瓦风电机组、110千伏升压站及配套设施等 | 2019.7—2020.12 | 80000 | 50000 | 温 县 人民政府 |
| 122 | 豫北LNG应急储备中心项目 | 主要建设2×104Nm3储气罐1座、综合楼、压缩机房、循环水泵房、集控中心、LNG装卸车系统及辅助配套工程等 | 2018.12—2020.11 | 40878 | 25878 | 博爱县 人民政府 |
| 123 | 焦作中裕燃气有限公司示范区“气代煤”清洁取暖项目 | 铺设管网72公里，主要建设内容包括天然气管道工程、户内安装等 | 2018.6—2020.6 | 11900 | 5000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 续建项目（1个） |  |  |  | 25186 | 10000 |  |
| 124 | 温县富乔环保能源有限公司农林生物质直燃热电联产项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设锅炉房、器机房、办公用房、燃料棚及附属设施等 | 2019.7—2021.7 | 25186 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 新开工项目（3个） |  |  |  | 221101 | 112864 |  |
| 125 | 焦作市电网建设工程（打捆） | 变电容量151万千伏安，线路长度307公里 | 2020.1—2021.12 | 118378 | 72864 | 国网焦作供电公司 |
| 126 | 武陟县兴武新能源发电有限公司50兆瓦分散式风电多能互补项目 | 总建设规模50兆瓦，主要建设20座单体容量2.5兆瓦风力发电机组和1座110千伏升压站 | 2020.6—2021.12 | 52723 | 20000 | 武陟县 人民政府 |
| 127 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司华能武陟县50兆瓦分散式风电项目 | 总装机容量5万千瓦，设计安装20台单机容量2500千瓦的风力发电机组，拟建开关站及其他配套设施等 | 2020.6—2021.12 | 50000 | 20000 | 武陟县 人民政府 |
| 六、新型城镇化项目（2个） |  |  |  | 65283 | 22650 |  |
| 新开工项目（2个） |  |  |  | 65283 | 22650 |  |
| 128 | 修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂） | 总建筑面积约3万平方米，主要新建中心水厂、变电站及附属设施等 | 2020.6—2022.12 | 32650 | 12650 | 修武县 人民政府 |
| 129 | 武陟县住房城乡建设局城乡环卫一体化项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设垃圾分类场和道路、管道清淤、公厕、绿地、公园、广场、垃圾收集、运转及环卫设施等 | 2020.1—2022.12 | 32633 | 10000 | 武陟县 人民政府 |
| 七、生态环保项目（6个） |  |  |  | 1103707 | 236300 |  |
| 竣工项目（1个） |  |  |  | 26000 | 11000 |  |
| 130 | 白鹭湿地城市公园项目 | 占地面积1800亩，主要建设内容包括道路、场地平整、湿地、生物、植被养护、照明等工程 | 2018.7—2020.12 | 26000 | 11000 | 马村区 人民政府 |
| 续建项目（4个） |  |  |  | 1061707 | 215300 |  |
| 131 | 武陟县水利局武陟县城区水系改造提升工程 | 总规模141.6万平方米，主要建设白马湖、生态健身廊道和改造白马泉河道及景观绿化等 | 2019.1—2022.12 | 110310 | 40000 | 武陟县 人民政府 |
| 132 | 焦作市南水北调建设发展有限公司南水北调焦作城区段生态保护PPP项目 | 总建筑面积20.53万平方米，主要建设南水北调纪念馆区、南水北调第一楼区、城市阳台、绿化工程、硬质景观、交通停车服务设施及其他配套设施等 | 2018.1—2021.1 | 491158 | 100000 | 焦作市南水北调建设发展有限公司 |
| 133 | 焦作市城区黑臭水体综合整治项目 | 主要涉及城区10条黑臭水体，建设内容包括截污管道工程、内源污染控制工程、水利工程、景观工程和生态修复工程 | 2017.7—2021.12 | 386429 | 51300 | 市住房城乡建设局 |
| 134 | 沁阳市城区水系综合治理工程PPP项目 | 主要建设内容包括城区水系深度治理4千米和护城河东线北线及北寺街改造2千米等 | 2019.5—2021.12 | 73810 | 24000 | 沁阳市 人民政府 |
| 新开工项目（1个） |  |  |  | 16000 | 10000 |  |
| 135 | 温县子夏湖（公园）、慈胜湖（公园）建设项目 | 主要建设内容包括绿化工程、铺装工程、活动设施、音乐喷泉、景观小品、给排水、灯光照明、书屋、公厕等 | 2020.1—2021.6 | 16000 | 10000 | 温 县 人民政府 |
| 八、农林水项目（4个） |  |  |  | 274500 | 93400 |  |
| 竣工项目（1个） |  |  |  | 22000 | 17000 |  |
| 136 | 河南兴豫源牧业科技有限公司年养殖奶牛8000头项目 | 总占地面积1088亩，其中牧场、牧草、生活区建设分别占地531、533、43亩，主要建设高产奶牛养殖繁育、饲料加工和粪污无害化处理场所 | 2019.3—2020.12 | 22000 | 17000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 新开工项目（3个） |  |  |  | 252500 | 76400 |  |
| 137 | 沁河沁阳市城区段治理 | 主要建设液压升降坝、连通闸，防护治理区段左右岸现有提防，疏通治理河道约7公里，开挖形成4个总水面约1726亩的水体 | 2020.4—2022.5 | 170000 | 51000 | 沁阳市 人民政府 |
| 138 | 孟州市水利局小浪底北岸灌区工程（孟州段） | 主要建设内容包括农田灌溉配套工程、工业及农村生活用水配套工程、生态用水配套工程 | 2020.2—2022.12 | 64500 | 20000 | 孟州市 人民政府 |
| 139 | 孟州市海容园林绿化工程有限公司孟州市国家储备林基地建设项目 | 主要建设内容包括林地清理、整地、栽植、施肥、抚育管护、有害生物防治、防火等工程 | 2020.4—2022.12 | 18000 | 5400 | 孟州市 人民政府 |
| 九、民生和社会事业项目（8个） |  |  |  | 626096 | 208500 |  |
| 续建项目（5个） |  |  |  | 443929 | 154500 |  |
| 140 | 黄河交通学院新校区建设项目 | 总建筑面积58万平方米，主要建设教学楼、图书馆、体育馆、实验楼、宿舍楼、餐厅及其他配套设施等 | 2018.3—2021.12 | 156000 | 50000 | 武陟县 人民政府 |
| 141 | 焦作工贸职业学院东校区一期项目 | 总建筑面积45.4万平方米，主要建设行政楼、科技楼、院系楼、公共教学楼、食堂、学生宿舍、教师公寓、专家楼、图书信息中心、足球场、实验室等 | 2019.9—2021.5 | 136000 | 42000 | 市城乡一体化示范区管委会 |
| 142 | 焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目 | 总建筑面积20.6万平方米，主要建设行政科技楼、教训楼、学生宿舍、餐厅生活区、图书综合楼、科技楼和汽修实训基地、实习工厂、校企合作区等 | 2018.6—2021.12 | 68307 | 26500 | 焦作市技师学院 |
| 143 | 孟州明孟公共设施开发有限公司孟州市一中项目 | 总建筑面积21.8万平米，主要建设教学楼、实验楼、宿舍、浴室、学生食堂、艺术楼、图书信息中心、风雨操场、市政管网、道路等 | 2019.4—2021.12 | 63622 | 26000 | 孟州市 人民政府 |
| 144 | 修武县教育局修武县天阶学校建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设教学楼、实验楼、办公楼、音乐厅、标准化幼儿园等 | 2019.3—2021.9 | 20000 | 10000 | 修武县 人民政府 |
| 新开工项目（3个） |  |  |  | 182167 | 54000 |  |
| 145 | 博爱县住房城乡建设局博爱县高铁站前广场建设项目 | 总建筑面积约9.5万平方米，主要建设客运集散中心、文化公园、地下停车场和商业、公交办公、地下商业配套服务设施等 | 2020.3—2023.9 | 108017 | 30000 | 博爱县 人民政府 |
| 146 | 焦作市人民医院门急诊楼及医学研究中心项目 | 总建筑面积5.92万平方米，主要建设门诊、急诊、科研及配套用房等 | 2020.8—2022.12 | 44150 | 14000 | 山阳区 人民政府 |
| 147 | 郑州澍青医学高等专科学校修武实训基地培训中心项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设多功能综合楼、配套培训设备等 | 2020.6—2022.6 | 30000 | 10000 | 修武县 人民政府 |